Orbi360 NVR — Documentación de implementación

Plataforma de videovigilancia con IA sobre Proxmox, sin Docker

Versión 1.6  ·  12 de octubre de 2026

Preparado para: Cristian (Orbi360) y Jorge Garay

Documento interno — no contiene claves ni secretos

Contenido

1. Objetivo y alcance	4

2. Base de software y licencia	5

3. Repositorio y control de versiones	6

3.1 Estructura del repositorio	6

3.2 Por qué se partió de v0.18.0	6

3.3 Pasos de preparación	6

3.4 Traer actualizaciones del proyecto original	6

3.5 Historial de commits propios (rama orbi360)	6

4. Rebranding de la interfaz web	9

5. Hardware y red del laboratorio	10

6. Creación del contenedor LXC	11

6.1 Pasos	11

6.2 Parámetros del contenedor	11

7. Instalación nativa (sin Docker)	12

7.1 Qué instala	12

7.2 Rutas importantes	12

7.3 Comportamiento idempotente	12

7.4 Primer acceso	13

8. Pruebas previas	14

9. Problemas encontrados y soluciones	15

10. Cámaras	18

10.1 Descubrimiento	18

10.2 Inventario	18

10.3 Configuración	18

10.4 Localizador de cámaras por MAC	19

10.5 Cámaras iCSee nuevas (DVRIP)	20

11. Acceso y puertos	22

11.1 Acceso remoto	22

12. Mosaico SRT	23

12.1 Funcionamiento	23

12.2 Disposición según la cantidad de cámaras	23

12.3 Configuración desde la interfaz	23

12.4 Cómo verlo	24

12.5 Acceso desde Internet	25

12.6 Validación	25

12.7 Modo “Enviar a” (SRT caller)	26

12.8 Diagnóstico cuando el servidor no recibe	26

12.9 Estado en vivo y avisos por Telegram	27

12.10 Robustez del mosaico	27

13. Inteligencia artificial	28

13.1 Activar la detección	28

13.2 Búsqueda semántica	28

14. Software utilizado	30

15. Operación diaria	31

15.1 Editar la configuración (siempre con respaldo)	31

15.2 Vigilancia en Proxmox (en el nodo)	31

16. Pendientes y próximos pasos	32

17. Mejoras propuestas para la plataforma Orbitv	33

17.1 srt-mux: sesión “conectada” sin entregar datos	33

17.2 OrbiTx: transcodificador vivo pero sin producir video	33

17.3 Pérdida de paquetes desde Temuco	34

18. Dimensionamiento de hardware	35

18.1 Escenarios	35

18.2 Criterios	35

18.4 Disco según el modo de grabación	36

18.3 Modelos de referencia	36

# 1. Objetivo y alcance

Este documento describe, paso a paso, cómo se construyó Orbi360 NVR: un grabador de video en red (NVR) con detección de objetos por inteligencia artificial para las cámaras de la casa/laboratorio, instalado sobre el servidor Proxmox existente.

Objetivos del proyecto:

- Instalar un NVR con detección por IA (personas, vehículos, etc.) para las cámaras del laboratorio.

- Aprovechar el nodo Proxmox ya existente y su GPU integrada Intel para la inferencia y la decodificación de video.

- Convertir la solución en una plataforma propia, con marca Orbi360 y espacio para funciones propias.

Requisito explícito: SIN Docker en producción. Todo corre de forma nativa en un contenedor LXC de Proxmox con servicios systemd. Docker solo se usó como banco de pruebas local en la PC de Cristian.

Audiencia: Cristian (dueño, Orbi360) y su socio Jorge Garay. El documento es técnico pero pensado para leerse de corrido; los comandos se muestran en bloques con letra monoespaciada. Donde se necesita una clave se usa un marcador como <clave de las cámaras>.

# 2. Base de software y licencia

Orbi360 NVR se basa en Frigate NVR, un proyecto de código abierto (https://github.com/blakeblackshear/frigate) cuyo código se distribuye bajo licencia MIT.

| Aspecto | Situación | Qué hicimos |
| --- | --- | --- |
| Código fuente | Licencia MIT: permite usar, modificar y redistribuir. | Se conserva el aviso de licencia MIT (archivo LICENSE). |
| Marca y logo “Frigate” | NO cubiertos por MIT (ver TRADEMARK.md). Un fork debe cambiar nombre y logo. | Rebranding completo a “Orbi360 NVR” con logo Orbi360. |
| Menciones a Frigate+ | Servicio externo; la referencia descriptiva es un uso referencial permitido. | Se mantuvieron las menciones a Frigate+ sin cambios. |

Internamente se conservan algunos nombres técnicos heredados (por ejemplo la ruta /opt/frigate, /media/frigate o la variable FRIGATE_RTSP_PASSWORD) porque el código de la aplicación los espera; no son visibles para el usuario final.

# 3. Repositorio y control de versiones

## 3.1 Estructura del repositorio

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Fork en GitHub | https://github.com/cristiangone/orbi360-nvr |
| Rama de trabajo | orbi360 (creada desde la versión estable v0.18.0) |
| Remoto origin | el fork (cristiangone/orbi360-nvr) |
| Remoto upstream | blakeblackshear/frigate (proyecto original) |
| Clon local | D:\Proyectos Orbi360\APPs Camaras\orbi360-nvr |
| Config. git del repo | core.autocrlf=false (los scripts .sh mantienen finales de línea LF) |
| Código propio | orbi360/ (instalador LXC, script del mosaico, modelo OpenVINO), frigate/orbi360/ y frigate/api/orbi360.py (mosaicos SRT), web/src/views/settings/SrtMosaicsSettingsView.tsx (página de Ajustes). Separado del código original para facilitar las actualizaciones |

## 3.2 Por qué se partió de v0.18.0

El material inicial fue un archivo frigate-dev.zip, correspondiente a la rama dev (versión 0.19, inestable) y sin historial git. Se descartó por dos razones: no permitía traer actualizaciones del proyecto original de forma ordenada y la rama dev no es apta para producción. Se creó en cambio la rama orbi360 desde la etiqueta estable v0.18.0.

## 3.3 Pasos de preparación

- Hacer fork de blakeblackshear/frigate en la cuenta cristiangone y renombrarlo orbi360-nvr.

- Clonar el fork en la PC y agregar el remoto upstream.

- Crear la rama orbi360 desde la etiqueta v0.18.0 y fijar core.autocrlf=false.

git clone https://github.com/cristiangone/orbi360-nvr.git

cd orbi360-nvr

git config core.autocrlf false

git remote add upstream https://github.com/blakeblackshear/frigate.git

git fetch upstream --tags

git checkout -b orbi360 v0.18.0

git push -u origin orbi360

## 3.4 Traer actualizaciones del proyecto original

git fetch upstream --tags

git checkout orbi360

git merge <tag>        # p. ej. la siguiente versión estable

git push origin orbi360

Resolver conflictos con cuidado en los archivos de marca (web/images/branding, textos de interfaz) y en la carpeta orbi360/, que es exclusivamente nuestra.

## 3.5 Historial de commits propios (rama orbi360)

| Commit | Descripción |
| --- | --- |
| 85910215d | Rebrand web UI as Orbi360 NVR |
| 3d176b8a2 | Add native (no Docker) installer for Proxmox LXC |
| 121a016d5 | Raise Node heap limit for the web build in the LXC installer |
| b707666e4 | Keep the LXC on Debian 12 packages only |
| fa637d1bb | Refresh apt lists before installing runtime deps |
| cb86318a8 | Avoid SIGPIPE failure when installing the Edge TPU runtime |
| 07d0a68f6 | Use Debian 12 OpenCL runtime for OpenVINO on Intel iGPU |
| 3dde65e9d | Set public DNS servers on the LXC |
| 1fd7b45c5 | Fix PATH under pct enter and report failures clearly |
| 420a3f32b | Re-run the installer from the freshly cloned commit |
| bfc899fe0 | Answer the Edge TPU prompt automatically on real terminals |
| 9fe0f9efd | Extract archives without preserving owners in unprivileged LXC |
| c92c806a1 | Use --no-same-owner on every tar extraction |
| 8cb2dd9a4 | Ship a pre-converted OpenVINO model as fallback |
| 7a9e01707 | Limit LXC CPU with cpulimit instead of cores |
| dbbf64895 | Build libva 2.22 into /usr/local for ffmpeg 7/8 VA-API |
| cd18833fd | Add SRT 2x2 mosaic service based on Jorge Garay’s script |
| f9ecb8755 | Keep user FRIGATE_* variables when regenerating the env file |
| 5a3352f17 | Use CBR rate control for the VA-API mosaic encoder |
| b98d182ba | Add SRT mosaics settings page with multiple outputs |
| 7a68fe2d4 | Support SRT mosaics with 1 to 9 cameras |
| fb1b51f2c | Add optional SRT passphrase (AES-128) to mosaics |
| f2a94a61a | Add "send to server" (SRT caller) mode to mosaics |
| a21ce1c81 | Installer: enable object detection by default |
| caf05e4d0 | Mosaic: recover from frozen or ended camera streams |
| 58c4f2eb3 | Mosaics: live connection state and Telegram alerts |
| 7a9930b0c | Mosaics: keep streaming with a "no signal" tile when a camera is down |
| 7a78df357 | Installer: restart running mosaics when their script changes |
| 3c9e7be09 | Mosaic: keep output timestamps moving forward across encoder restarts |
| 6fb8aad07 | Mosaic: shift output timestamps instead of -copyts, add a flood guard |
| 2c7adc4e1 | Mosaic: pace the output to cut bursts; fix shutdown trap recursion |
| 0bdc36276 | Docs: implementation document v1.4 |
| 9898ef213 | Camera network: follow cameras by MAC and detect new ones |
| 1d53fff05 | Camera locator: learn only real cameras; add forget MAC |
| e2ff35259 | Camera locator: confirm the camera stream before learning; set MAC by hand |
| 76e94443c | Camera locator: report new cameras that answer the factory alias |
| af6d11a6f | Camera locator: count Xiongmai DVRIP (34567) as a camera video port |
| 80edec27c | Add xmpasswd: set the local DVRIP password of Xiongmai cameras |
| bd9aea7e8 | xmcam: Xiongmai camera setup over DVRIP (passwd, info, h264, reboot) |
| 7752d54a0 | Docs: implementation document v1.5 |
| 4e4332d90 | Mosaic: reopen the SRT session daily (SRT_RECONNECT_AT, default 04:00) |

# 4. Rebranding de la interfaz web

Commit “Rebrand web UI as Orbi360 NVR”. Cambios realizados:

| Área | Cambio |
| --- | --- |
| Íconos | Generados desde Logo_Orbi360.png: favicons, apple-touch, android-chrome, maskable y badge de notificaciones. |
| Componente Logo.tsx | Muestra el símbolo Orbi360 en lugar del logo original. |
| Títulos | Título de página y pantalla de login: “Orbi360 NVR”. |
| Manifiesto web | Nombre y íconos de la aplicación web instalable (PWA). |
| Traducciones | Textos de la interfaz en 50 idiomas: “Frigate” reemplazado por “Orbi360 NVR”, sin tocar claves JSON ni menciones a Frigate+. |
| Aviso de marca | web/images/branding/LICENSE. |

Verificación: se compiló la interfaz (npm + Vite) y se comprobó visualmente la pantalla de login con la nueva marca.

cd web

npm install

npm run build

# 5. Hardware y red del laboratorio

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Hipervisor | Proxmox VE 9.2, nodo “pve”, kernel 7.0 |
| CPU | Intel Core i5-1145G7 (4 núcleos / 8 hilos) |
| GPU | Intel Iris Xe integrada (/dev/dri/renderD128) |
| RAM | 16 GB |
| Red | 192.168.1.0/24, gateway 192.168.1.254 (router Fiberhome) |
| IP del nodo | 192.168.1.169 |
| Almacenamiento | local-lvm (thin, ~148 GB) y local |

Advertencia: el thin pool local-lvm está sobreaprovisionado (443 GB prometidos sobre 148 GB reales). Vigilar su uso y no superar el 80%. Si se llena, todas las VMs/CT que lo usan pueden fallar.

# En el nodo Proxmox: uso real del thin pool

lvs

pvesm status

# 6. Creación del contenedor LXC

El contenedor se crea con el script orbi360/lxc/create-ct.sh, que se ejecuta en la consola del nodo Proxmox (no dentro de un contenedor).

## 6.1 Pasos

- Abrir la consola del nodo “pve” (Shell en la interfaz de Proxmox o SSH a 192.168.1.169).

- Ejecutar el script de creación (descarga la plantilla debian-12-standard si hace falta).

- Fijar la clave de root del CT y entrar a él.

bash -c "$(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/cristiangone/orbi360-nvr/orbi360/orbi360/lxc/create-ct.sh)"

# Variables opcionales, por ejemplo:

CTID=241 IP=192.168.1.241/24 GW=192.168.1.254 MEDIA_SIZE=55 bash create-ct.sh

pct exec 241 -- passwd        # se define <clave root del CT>

pct enter 241

## 6.2 Parámetros del contenedor

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| ID / nombre | CT 241 “orbi360-nvr” |
| Sistema | Debian 12 (plantilla debian-12-standard) |
| Tipo | No privilegiado, nesting=1 |
| RAM | 8 GB (8192 MB) + 1 GB swap |
| CPU | cpulimit=4 (NO cores; ver sección 9) |
| Disco sistema | 32 GB en local-lvm |
| Disco grabaciones | 55 GB montado en /media/frigate (mp0, sin backup) |
| Red | IP 192.168.1.241/24, gateway 192.168.1.254, bridge vmbr0 |
| DNS | 1.1.1.1 y 8.8.8.8 |
| GPU | iGPU pasada al CT: dev0 /dev/dri/renderD128 |
| Arranque | Automático (onboot=1) |

# 7. Instalación nativa (sin Docker)

El script orbi360/lxc/install.sh replica la receta del docker/main/Dockerfile oficial, pero instalando todo directamente en el Debian 12 del contenedor. Se ejecuta dentro del CT, como root:

bash -c "$(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/cristiangone/orbi360-nvr/orbi360/orbi360/lxc/install.sh)"

## 7.1 Qué instala

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| nginx | Compilado, versión 1.27.4 con módulo vod (reproducción de grabaciones) |
| sqlite-vec | Compilado (búsqueda vectorial en la base de datos) |
| Python | 3.11 con todas las dependencias: OpenVINO 2025.4, TensorFlow, OpenCV, etc. |
| ffmpeg | Versiones 5, 7 y 8 (builds estáticos) |
| go2rtc | 1.9.14 (restream de cámaras y WebRTC) |
| tempio | Plantillas de configuración |
| Modelos de IA | OpenVINO SSDLite MobileNet v2, TFLite, audio YAMNet |
| Video por hardware | Driver VA-API Intel iHD y OpenCL de Debian 12; libva 2.22 compilada en /usr/local |
| Node.js 22 | Solo para compilar la interfaz web |
| Servicios systemd | orbi360-go2rtc, orbi360-nvr, orbi360-nginx (reemplazan a s6-overlay) |

## 7.2 Rutas importantes

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| /opt/frigate | Aplicación |
| /config/config.yml | Configuración del NVR (cámaras, detectores, grabación) |
| /media/frigate | Grabaciones y snapshots (disco de 55 GB) |
| /etc/orbi360-nvr.env | Variables de entorno, incluida la clave RTSP (permisos 600) |
| /var/log/orbi360-install.log | Log de la instalación |
| /dev/shm/logs/<servicio>/current | Logs de cada servicio (vía orbi360-log, reemplazo de s6-log) |

## 7.3 Comportamiento idempotente

- Re-ejecutar el instalador actualiza la instalación y salta los pasos que ya están hechos y no cambiaron.

- Con FORCE=1 se rehace todo desde cero.

- El instalador clona el repositorio y se re-ejecuta desde el código recién clonado (evita versiones viejas en caché).

# Forzar reinstalación completa

FORCE=1 bash -c "$(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/cristiangone/orbi360-nvr/orbi360/orbi360/lxc/install.sh)"

## 7.4 Primer acceso

En el primer arranque se crea el usuario admin con una clave generada al azar. Para verla:

journalctl -u orbi360-nvr | grep -A1 -i password

Recomendación: cambiar la clave de admin desde la interfaz apenas se ingrese por primera vez y guardarla en un gestor de contraseñas.

# 8. Pruebas previas

Antes de tocar el Proxmox, el instalador se probó en un Debian 12 limpio en la PC de Cristian, usando Docker únicamente como banco de pruebas local (un contenedor desechable que simula el LXC). Así se detectaron la mayoría de los errores de dependencias sin riesgo para el servidor.

- Levantar un Debian 12 limpio en la PC (solo para pruebas).

- Ejecutar install.sh y revisar /var/log/orbi360-install.log.

- Corregir, hacer commit y push a la rama orbi360, y repetir hasta que termine sin errores.

- Recién entonces crear el CT 241 en Proxmox y ejecutar el instalador allí.

# 9. Problemas encontrados y soluciones

| # | Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Node se queda sin memoria al compilar la web | Límite de heap por defecto insuficiente | NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=4096 |
| 2 | Paquetes de Debian 13 (libc6, base-files) en el CT | El install_deps.sh original mezclaba repositorios | Instalación solo con paquetes de Debian 12 |
| 3 | Intel compute-runtime no instala | Paquetes de upstream exigen glibc 2.38 | Usar intel-opencl-icd 22.43 de Debian 12 |
| 4 | Instalación se detiene en una pregunta | Pregunta interactiva del paquete Coral (libedgetpu) | Frontend teletype + yes |
| 5 | El CT no resuelve nombres | Heredaba el DNS de Tailscale (100.100.100.100) del nodo | DNS 1.1.1.1 / 8.8.8.8 en el CT |
| 6 | pip3 no encontrado | pct enter tiene PATH mínimo sin /usr/local/bin | El script fija el PATH |
| 7 | Se ejecutaba un script viejo | Caché de raw.githubusercontent.com | El instalador se re-ejecuta desde el código clonado |
| 8 | tar falla al extraer | LXC no privilegiado: uid fuera de rango al conservar dueños | tar --no-same-owner |
| 9 | Conversión del modelo OpenVINO aborta | Fallo en la conversión dentro del CT | Modelo ya convertido incluido en orbi360/openvino-model como respaldo |
| 10 | OpenVINO corrompe memoria (“free(): invalid next size”) | Con cores 4 Proxmox entrega hilos sueltos (0,2,4,7) | Usar cpulimit=4: el CT ve los 8 hilos |
| 11 | ffmpeg 7/8 sin VA-API | Requieren libva ≥ 2.21 (vaMapBuffer2); Debian 12 trae 2.17 | Temporal: ffmpeg 5.0 en la config. Definitivo: libva 2.22 compilada en /usr/local |
| 12 | Acceso inicial | Usuario admin con clave generada al primer arranque | journalctl -u orbi360-nvr ¦ grep -A1 -i password y cambiarla |
| 13 | Tras actualizar, cámaras y mosaico sin video (go2rtc en bucle: “Invalid substitution”) | El instalador reescribía /etc/orbi360-nvr.env y borraba FRIGATE_RTSP_PASSWORD | El instalador conserva las variables FRIGATE_* (permisos 600); se volvió a cargar la clave una vez |
| 14 | Mosaico a ~7,4 Mbit/s en vez de 2,5 | El encoder h264_vaapi ignoraba el bitrate sin modo de control | -rc_mode CBR en el encoder VA-API |
| 15 | Seguridad: API de administración accesible desde la red sin login | Instalado sin Docker, nginx (5000) y go2rtc (1984) escuchaban en todas las interfaces | El instalador fija networking.listen.internal: 127.0.0.1:5000 y go2rtc.api.listen: 127.0.0.1:1984; la interfaz sigue en 8971 con login |
| 16 | Cámaras grabando pero sin ningún evento ni resultado en la búsqueda | Frigate 0.18 trae la detección apagada por defecto (detect.enabled: false) y el config no la activaba | Se agregó detect: enabled: true y objects.track: [person, car]. Desde a21ce1c el instalador lo deja activado |
| 17 | Mosaico en modo “Enviar a” conectado, pero el canal del servidor en “Conectando” | La entrada del servidor escuchaba en una IP virtual (VIP) que vive en otro servidor; además el puerto del mosaico no coincidía | Entrada en la IP propia del servidor con un puerto y NAT propios; mismo puerto en el mosaico (ver 12.7) |
| 18 | MiraME con la imagen congelada horas, el mosaico “activo” | Al cortarse la cámara, el audio mudo (infinito) mantenía vivo a ffmpeg; y al reconectarse go2rtc, los tiempos RTP volvían a 0 y ffmpeg descartaba los cuadros nuevos | -shortest, tiempos de reloj del sistema en la entrada, timeout RTSP de 10 s y vigilante de 20 s sin video (caf05e4) |
| 19 | Una cámara caída apagaba el mosaico completo | ffmpeg no podía abrir esa entrada y reintentaba sin fin | Cuadro gris “SIN SEÑAL” para la cámara caída; se reincorpora sola (7a9930b) |
| 20 | Mejoras instaladas que no se aplicaban | El instalador solo reiniciaba los mosaicos con configuración cambiada | Reinicia los mosaicos en marcha si cambió el script (7a78df3) |
| 21 | MiraME en gris solo en los canales de Orbi360 | Cada reinicio del encoder volvía el tiempo de la señal a cero y el transcoder de OrbiTx lo veía retroceder | Tiempo de salida con -output_ts_offset a la hora del sistema: siempre avanza (6fb8aad) |
| 22 | Torrente de 45 Mbit/s con la imagen congelada | Intento intermedio con -copyts y la hora dentro del filtro: con ffmpeg 8 y VA-API generaba cuadros repetidos a toda velocidad | Se revirtió (6fb8aad) y se agregó un seguro: más de 4× el bitrate por 5 s reinicia el encoder |
| 23 | Señal “a ráfagas” y ~11 % de pérdida en SRT | ffmpeg entregaba cada cuadro de golpe (picos de 22× el promedio en 20 ms) | Envío parejo con bitrate/burst_bits de la salida UDP y buffer de 1 s: picos de 3,6× (2c7adc4). La pérdida restante es del tramo Temuco (ver 17.3) |
| 24 | Cámaras que cambian de IP o se “mezclan” | El DHCP es del Fiberhome (sin acceso para reservas) y todas las Xiongmai responden además en su IP de fábrica .10 | Localizador por MAC (9898ef2): sigue cada cámara por su MAC y corrige config.yml solo (ver 10.4) |
| 25 | El localizador aprendió MACs equivocadas | Un contenedor de Proxmox tenía fija la IP antigua de la Entrada, y un equipo Xiaomi y otro Amazon recibieron IPs de cámaras apagadas | Nunca aprende MACs de Proxmox/QEMU/Docker y exige que la URL de la cámara, con su clave, entregue video (1d53fff, e2ff352). Comando set para fijarla a mano |
| 26 | Cámara Entrada intermitente | El CT 213 (OrbiEdge01) tenía fija la .213, la misma IP que el router le dio a la cámara | OrbiEdge01 movido a la .214 (pct set 213 -net0 …ip=192.168.1.214/24) |
| 27 | Cámara nueva (Garaje) invisible para Orbi360 | Firmware iCSee 2026: RTSP apagado, solo DVRIP (34567); RTSP no abría a tiempo | El localizador reconoce DVRIP y la IP de fábrica como señal de cámara (76e9444, af6d11a); go2rtc la lee como dvrip:// |
| 28 | Cámara sin clave local | La “contraseña del dispositivo” de iCSee solo protege la cuenta en la nube; el usuario local admin quedaba sin clave | xmcam passwd le pone la clave de Orbi360 por DVRIP (80edec2, bd9aea7) |
| 29 | Garaje sin cuadros en Frigate (“No frames”) aunque iCSee la mostraba | Su H.265 (con VirtualGOP) no lo decodifica ffmpeg | xmcam h264: ambos streams a H.264 con cuadro clave cada 2 s; detección por software (hwaccel_args: []) |
| 30 | Cámara agregada con el nombre equivocado | Las dos cámaras nuevas se confundieron: la de la .37 era la Garaje | Renombrada salida_pieza → garaje; verificar siempre con el texto sobreimpreso en la imagen |
| 31 | CCTV2 en “Conectando” con 0 kbps; el mosaico decía “conectado” hace 2 días | Sesión SRT colgada en srt-mux (ver 17.1). Simulado: el emisor ve exactamente lo mismo con un receptor sano que con uno trabado | Reinicio del mosaico; reconexión SRT diaria a las 04:00 (4e4332d) hasta que srt-mux tenga su vigilante |
| 32 | NVR caído 6 veces en una mañana (OOM), sistema lento e interfaz sin responder | El ffmpeg que grababa la Garaje convertía su audio y acumulaba memoria hasta ~6 GB (kernel: oom-kill … task=ffmpeg) | Garaje grabada sin audio (preset-record-generic); Pieza Principal desactivada mientras está apagada |

Ajuste de CPU aplicado a un CT existente (en el nodo):

pct set 241 --delete cores

pct set 241 --cpulimit 4

pct reboot 241

# 10. Cámaras

## 10.1 Descubrimiento

Desde el CT se escaneó la red para encontrar las cámaras y sus puertos:

apt install -y arp-scan nmap

arp-scan --localnet

nmap -p 80,554,8000,8899,2020 192.168.1.0/24 --open

Se encontraron 4 cámaras Xiongmai (apps iCSee/XMEye) con RTSP en el puerto 554 y ONVIF en el 8899. El sondeo ONVIF no devuelve URLs de stream en estas cámaras, por eso se configuraron por RTSP directo.

## 10.2 Inventario

| Cámara | IP | Resolución principal | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala Gym | 192.168.1.5 | 5 MP (2592x1944) |  |
| Cocina | 192.168.1.6 | 2288x1288 |  |
| Quincho | 192.168.1.11 | 5 MP | Antes .10 (cambió por DHCP) |
| Entrada | 192.168.1.213 | 5 MP | Antes .10 y .101. Chocaba con el CT 213, que se movió a la .214 |
| Pieza Principal | 192.168.1.17 | 5 MP (rótulo “D11”) | Apagada al 11/10; el localizador la reubica sola al encenderla (MAC b4:fb:e3:34:6e:92) |
| Garaje | 192.168.1.37 | 1920x1080 + 800x448 (H.264) | Nueva (11/10). iCSee 2026, modelo 50X50: solo DVRIP; preparada con xmcam (clave y H.264) |
| Salida Pieza Principal | — | — | Nueva (iCSee 2026, GK7201). Funciona en iCSee pero no se ve en la red: probablemente detrás del TP-Link en modo router |
| Salida Pieza (TAS-Tech) | — | 2304x1296 + 640x360 | Retirada: reemplazada por Salida Pieza Principal |
| EZVIZ H8 | 192.168.1.19 | — | Sin RTSP ni API local en su firmware: queda en la app EZVIZ |

## 10.3 Configuración

- Stream principal stream=0 para grabar; stream secundario stream=1 (704x480 / 640x360) para detección.

- Restream por go2rtc: cada cámara recibe una sola conexión, aunque varios clientes miren.

- Detector OpenVINO en GPU y decodificación por hardware VA-API (preset-vaapi).

- Grabación de 7 días por movimiento.

- Detección activada para todas las cámaras (detect.enabled: true), rastreando personas y autos. Sin esa línea Frigate 0.18 graba pero no detecta nada.

- La clave de las cámaras vive en /etc/orbi360-nvr.env como FRIGATE_RTSP_PASSWORD, fuera del config.yml.

Formato de URL RTSP:

rtsp://IP:554/user=admin&password={FRIGATE_RTSP_PASSWORD}&channel=1&stream=0.sdp

Archivo de variables (permisos 600):

# /etc/orbi360-nvr.env

FRIGATE_RTSP_PASSWORD=<clave de las cámaras>

chmod 600 /etc/orbi360-nvr.env

Ejemplo ilustrativo de una cámara en /config/config.yml:

go2rtc:

streams:

sala_gym:

- rtsp://192.168.1.5:554/user=admin&password={FRIGATE_RTSP_PASSWORD}&channel=1&stream=0.sdp

sala_gym_sub:

- rtsp://192.168.1.5:554/user=admin&password={FRIGATE_RTSP_PASSWORD}&channel=1&stream=1.sdp

detectors:

ov:

type: openvino

device: GPU

ffmpeg:

hwaccel_args: preset-vaapi

detect:

enabled: true

objects:

track: [person, car]

record:

enabled: true

motion:

days: 7

cameras:

sala_gym:

ffmpeg:

inputs:

- path: rtsp://127.0.0.1:8554/sala_gym

roles: [record]

- path: rtsp://127.0.0.1:8554/sala_gym_sub

roles: [detect]

Recomendación: crear reservas DHCP en el router Fiberhome para las IPs de todas las cámaras, para que no cambien tras un corte de luz. Mientras no haya acceso al router, el localizador de la sección 10.4 corrige los cambios de IP solo.

## 10.4 Localizador de cámaras por MAC

El DHCP lo entrega el router Fiberhome del proveedor, sin acceso para reservar IPs, y la app iCSee no permite fijarlas. Por eso Orbi360 sigue cada cámara por su dirección MAC, que no cambia. El servicio orbi360-camlocator.timer corre cada 3 minutos (frigate/orbi360/camlocator.py):

- Escanea la red con arp-scan.

- Aprende la MAC de cada cámara solo si un único equipo responde en su IP, no es una máquina virtual (Proxmox bc:24:11, QEMU, Docker) y la URL de la cámara, con su clave, entrega video.

- Si una MAC conocida aparece en otra IP, actualiza esa cámara en config.yml (con respaldo config.yml.bak-locator-<fecha>), reinicia go2rtc (y el NVR si la cámara se lee directo) y avisa por Telegram.

- Avisa de cámaras nuevas: equipos con RTSP (554) o DVRIP (34567), o que responden en la IP de fábrica .10, que ninguna cámara usa.

- Nunca usa la IP .10: todas las Xiongmai la mantienen como alias de fábrica.

Se ve en Ajustes → Red de cámaras: tabla de cámaras con IP, MAC y estado, cámaras nuevas (copiar IP / ignorar), historial y botón “Escanear ahora”.

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| En la red (ok) | La MAC responde en la IP configurada |
| IP actualizada (moved) | La cámara cambió de IP y Orbi360 corrigió la configuración |
| No vista (not_seen) | Apagada o fuera de la red |
| IP compartida (shared_ip) | Otro equipo usa la misma IP (por ejemplo un CT de Proxmox con IP fija dentro del rango del DHCP) |
| IP de fábrica (factory_ip) | Configurada en la .10, que comparten todas las Xiongmai |

Comandos (dentro del CT 241):

cd /opt/frigate

python3 -m frigate.orbi360.camlocator run [--dry-run]   # escanear ahora

python3 -m frigate.orbi360.camlocator set garaje 10:65:19:0a:d2:fe   # fijar la MAC a mano

python3 -m frigate.orbi360.camlocator forget <camara>   # olvidar una MAC mal aprendida

systemctl list-timers orbi360-camlocator.timer

| Cámara | MAC |
| --- | --- |
| Sala Gym | dc:29:19:e0:38:2f |
| Cocina | b4:fb:e3:37:3f:3d |
| Quincho | dc:29:19:e0:2b:fc |
| Entrada | dc:29:19:e0:38:d0 |
| Pieza Principal | b4:fb:e3:34:6e:92 |
| Garaje | 10:65:19:0a:d2:fe |

Los contenedores de Proxmox tienen IP fija dentro del rango que reparte el Fiberhome (.211 a .241). Si el router entrega una de esas IPs a una cámara, la cámara queda en shared_ip: hay que mover el CT a una IP libre, como se hizo con OrbiEdge01 (.213 → .214).

## 10.5 Cámaras iCSee nuevas (DVRIP)

Las cámaras iCSee con firmware 2026 (Garaje y Salida Pieza Principal) vienen distintas a las anteriores:

- RTSP apagado: solo el puerto 34567 (DVRIP/NETsurveillance). go2rtc lo lee directo con dvrip://.

- El usuario local admin sin clave: la “Contraseña del dispositivo” de iCSee solo protege el acceso por la nube.

- Video H.265 que ffmpeg no decodifica (errores “Could not find ref with POC”): iCSee lo muestra, Frigate no.

Se preparan con xmcam, que habla DVRIP y usa la clave de Orbi360 (FRIGATE_RTSP_PASSWORD) sin mostrarla:

cd /opt/frigate

python3 -m frigate.orbi360.xmcam passwd 192.168.1.37   # clave actual: Enter (vacía)

python3 -m frigate.orbi360.xmcam info 192.168.1.37

python3 -m frigate.orbi360.xmcam h264 192.168.1.37     # H.264, cuadro clave cada 2 s, reinicia

Configuración de la cámara en config.yml:

go2rtc:

streams:

garaje:

- dvrip://admin:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@192.168.1.37:34567?channel=0&subtype=0

garaje_sub:

- dvrip://admin:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@192.168.1.37:34567?channel=0&subtype=1

cameras:

garaje:

friendly_name: Garaje

ffmpeg:

hwaccel_args: []

output_args:

record: preset-record-generic   # sin audio: evita la caída por memoria

inputs:

- path: rtsp://127.0.0.1:8554/garaje

input_args: preset-rtsp-restream

roles: [record]

- path: rtsp://127.0.0.1:8554/garaje_sub

input_args: preset-rtsp-restream

roles: [detect]

Grabar sin audio: con el audio de DVRIP, el ffmpeg de grabación acumuló memoria hasta ~6 GB y el kernel mató al NVR seis veces en una mañana (12/10). Toda cámara leída por dvrip:// lleva output_args.record: preset-record-generic.

Para saber qué cámara es cuál, mirar el texto sobreimpreso en la imagen (por ejemplo “Garaje”), no el orden en que se encendieron: así se detectó que la cámara de la .37 era la Garaje y no Salida Pieza Principal.

# 11. Acceso y puertos

Interfaz web: https://192.168.1.241:8971 (certificado autofirmado: el navegador mostrará una advertencia la primera vez).

| Puerto | Protocolo | Uso | Exposición |
| --- | --- | --- | --- |
| 8971 | HTTPS | Interfaz web y API con login | LAN |
| 5000 | HTTP | API interna sin autenticación | Solo 127.0.0.1 (desde v1.2) |
| 8554 | RTSP | Restream de cámaras (go2rtc), sin clave | LAN |
| 8555 | TCP/UDP | WebRTC (video en vivo de baja latencia) | LAN |
| 1984 | HTTP | API de go2rtc | Solo 127.0.0.1 (desde v1.2) |
| 9000+ | UDP (SRT) | Salidas de los mosaicos SRT (uno por mosaico) | LAN / Tailscale; Internet solo si se abre en el router |

## 11.1 Acceso remoto

| Lugar | Red | Salida a Internet |
| --- | --- | --- |
| Laboratorio (Proxmox, CT 241, cámaras) | 192.168.1.0/24 | Telefónica del Sur, IP pública 181.226.225.232 (sin CGNAT: admite abrir puertos) |
| PC de Cristian (departamento) | 192.168.0.0/24 | Manquehuenet, con CGNAT |

La PC llega a la red del laboratorio por Tailscale: el nodo pve (100.64.26.98) publica la ruta 192.168.1.0/24, así que las direcciones locales (interfaz, SRT) funcionan igual desde fuera, cifradas y sin abrir puertos. ZeroTier queda como ruta de respaldo.

# 12. Mosaico SRT

Función propia de Orbi360 NVR basada en el script mosaico.sh de Jorge Garay (“Mosaico.docx”). Combina de 1 a 9 cámaras en una sola imagen y la entrega por SRT de dos formas: como listener (espera que un transcoder o reproductor la tome) o en modo “Enviar a” (caller: la empuja a un servidor SRT externo). Se administra desde la interfaz web: Ajustes → Mosaico SRT, con varias salidas independientes.

## 12.1 Funcionamiento

1 a 9 streams del restream de go2rtc (rtsp://127.0.0.1:8554/<stream>)

--> ffmpeg 8: grilla 1920x1080 o 1280x720, H.264 (Iris Xe, VA-API, CBR) + audio AAC mudo

--> UDP local 127.0.0.1:<puerto SRT + 10000>

--> srt-live-transmit --> SRT listener UDP :<puerto SRT> (opcional: AES-128)

- Toma el video del restream local de go2rtc: no abre conexiones nuevas contra las cámaras.

- Cada mosaico es un servicio propio, orbi360-mosaico@<id>. Al guardar en la interfaz solo se reinicia el mosaico que cambió; los demás siguen transmitiendo.

- Si una cámara se cae, ffmpeg se reinicia solo sin cortar el SRT. Cada salida atiende un cliente a la vez: si varias personas lo ven, conviene que lo tome un transcoder y reparta.

## 12.2 Disposición según la cantidad de cámaras

| Cámaras | Disposición | Cuadro en 1920x1080 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pantalla completa | 1920x1080 |
| 2 | Lado a lado | 960x1080 |
| 3–4 | Grilla 2x2 | 960x540 |
| 5–6 | Grilla 3x2 | 640x540 |
| 7–9 | Grilla 3x3 | 640x360 |

Cada cámara se escala sin deformarse (bandas negras si su formato no coincide con el cuadro) y los cuadros sin cámara quedan en negro.

Prueba con cámaras simuladas: 1 cámara, 3 cámaras (2x2) y 7 cámaras (3x3)

## 12.3 Configuración desde la interfaz

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | Identifica la salida; se usa para el nombre del servicio |
| Cantidad de cámaras | 1 a 9; define la disposición |
| Cuadro 1..N | Stream de go2rtc para cada cuadro (los _sub son livianos y recomendados) |
| Modo SRT | Esperar conexiones (listener) o Enviar a un servidor (caller). En caller se piden Servidor, Puerto del servidor y Stream ID opcional |
| Puerto SRT (UDP) | Único por mosaico; la página propone el siguiente libre (9999, 9000, 9001…) |
| Latencia (ms) | Más alta tolera peor red, con más retraso (por defecto 5000) |
| Bitrate, FPS | Por defecto 2500 kbit/s y 15 fps; para visión nocturna conviene 4500–6000 kbit/s |
| Resolución | 1920x1080 o 1280x720 |
| Codificador | Automático, GPU Intel (VA-API) o CPU (x264) |
| Contraseña SRT | Opcional, 10 a 79 caracteres. Cifra con AES-128 y rechaza a quien no la tenga. Botón Generar (20 caracteres al azar) |

La lista se guarda en /config/orbi360/mosaics.json y cada mosaico genera /config/orbi360/mosaics/<id>.conf. Solo administradores pueden modificarla, y la API valida todos los valores (puertos reservados o repetidos, nombres de streams inexistentes, caracteres no permitidos).

Mosaico “Entrada Casa” de una cámara, recibido en mpv desde la página Mosaico SRT

## 12.4 Cómo verlo

Con el botón de copiar de cada tarjeta se obtiene la dirección completa (incluye la contraseña si tiene). Formato:

srt://<IP>:<puerto>?mode=caller&latency=5000&passphrase=<clave>&pbkeylen=16

Desde Windows (ffplay y mpv usan la latencia en microsegundos):

C:\ffmpeg\bin\ffplay.exe -fflags nobuffer "srt://192.168.1.241:9999?mode=caller&latency=5000000"

.\mpv.exe --profile=low-latency "srt://192.168.1.241:9999?mode=caller&latency=5000000"

VLC (Microsoft Store): Medio → Abrir ubicación de red. Si Windows bloquea mpv: Configuración → Aplicaciones → Configuración avanzada de aplicaciones → “En cualquier lugar, pero avisarme…” (no desactivar el Control inteligente de aplicaciones: en Windows 11 es irreversible).

Al conectarse, el reproductor puede mostrar manchas 1 o 2 segundos hasta recibir el primer cuadro completo (keyframe cada 2 s). Es normal.

## 12.5 Acceso desde Internet

- Por Tailscale (recomendado): cualquier equipo de la red Tailscale usa la dirección local (srt://192.168.1.241:<puerto>). Para terceros, compartir el nodo pve desde el panel de Tailscale.

- Abriendo el puerto: en el router del laboratorio (Fiberhome 192.168.1.254) redirigir UDP <puerto> → 192.168.1.241:<puerto>. Dirección externa: srt://181.226.225.232:<puerto>?mode=caller&latency=5000&passphrase=<clave>&pbkeylen=16. Usar siempre contraseña generada y configurar DNS dinámico.

La contraseña aparece en la barra de título de los reproductores: cuidado al compartir capturas de pantalla.

## 12.6 Validación

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Debian 12 limpio, 1, 3 y 7 cámaras simuladas de distinto formato | Grillas correctas, sin deformación, cuadros vacíos en negro |
| CT 241, 4 cámaras reales, VA-API | Imagen correcta en ffmpeg y mpv; ~2,2 Mbit/s de video en CBR |
| Mosaico de 1 cámara (“Entrada Casa”, puerto 9002) | Funcionando en el equipo real |
| Contraseña SRT | Clave correcta: decodifica. Sin clave o incorrecta: conexión rechazada (BADSECRET) |
| Carga total del sistema | CPU 8 % e iGPU 6 % con 4 cámaras 5 MP + mosaico |
| Modo “Enviar a” contra MediaMTX (pruebas) y servidor Orbitv real | Publica y reintenta cada 3 s si el servidor no responde; en producción llega hasta MiraME |
| Pruebas automatizadas | 11 pruebas unitarias del backend y 11 pruebas Playwright de la página (escritorio y móvil) |

Mosaico 2x2 “Principal” recibido por SRT (1 de octubre de 2026)

## 12.7 Modo “Enviar a” (SRT caller)

En este modo el mosaico se conecta al servidor y le envía la señal. No hay que abrir puertos en el router del laboratorio: la conexión sale desde Orbi360, igual que una cámara que sube video a la nube. Si el servidor no responde o corta, se reintenta cada 3 segundos.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Servidor (IP o dominio) | Por ejemplo srt.simpletv.cl |
| Puerto del servidor | El de la entrada configurada en el servidor (por ejemplo 7930). Debe coincidir exactamente |
| Stream ID (opcional) | Solo si el servidor lo exige, por ejemplo publish:live/mosaico o #!::r=live/mosaico,m=publish (Nimble) |
| Contraseña SRT | La misma que tenga la entrada del servidor, o vacía en ambos lados |
| Latencia | Igual o menor que la de la entrada del servidor; SRT usa la mayor de las dos |

Cadena usada en producción para el canal de pruebas de las cámaras:

Orbi360 NVR (Temuco, mosaico “Entrada Casa” 1280x720, 2500 kbit/s, 15 fps)

--> SRT caller a srt.simpletv.cl:7930

--> orbisrt-01, canal CCTV1 (entrada SRT listener en su IP propia, passthrough)

--> OrbiTx (transcodificación por GPU NVIDIA) --> OrbiOrigin --> CDN --> MiraME (canal cerrado)

La etiqueta “Transmitiendo” de la tarjeta indica que el servicio del mosaico está activo, no que el servidor haya aceptado la conexión: en modo caller el relay sigue reintentando aunque no logre conectarse. Confirmar siempre en el panel del servidor.

## 12.8 Diagnóstico cuando el servidor no recibe

Revisar en orden, de un extremo al otro:

- En el CT, a qué servidor y puerto envía el mosaico: grep -E "TARGET_HOST|TARGET_PORT" /config/orbi360/mosaics/<id>.conf.

- En el servidor, que la entrada esté escuchando y en qué IP: sudo ss -uanp | grep <puerto>.

- En el servidor, si llegan paquetes desde la IP pública del laboratorio (181.226.225.232): sudo timeout 15 tcpdump -ni any -c 10 udp port <puerto>.

- Sin paquetes: falta el NAT del puerto UDP en el firewall, o apunta a otra máquina. Con paquetes y respuestas de 44 bytes (ACK SRT): la conexión está establecida.

Lección aprendida: la entrada SRT del servidor debe escuchar en la IP propia del servidor (o 0.0.0.0) con su propio NAT. Si escucha en la IP virtual (VIP) del firewall y esa VIP vive en otro servidor, el socket se abre pero nunca recibe tráfico. Para pruebas se usa orbisrt-01 con puertos propios, sin tocar el servidor de producción.

## 12.9 Estado en vivo y avisos por Telegram

Cada tarjeta de Ajustes → Mosaico SRT se actualiza cada 5 segundos con el estado real que informa el servicio (archivos en /run/orbi360-mosaico/):

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Conectado | Modo “Enviar a”: el servidor aceptó la conexión SRT |
| Cliente conectado / Esperando cliente | Modo listener: alguien toma la señal / nadie conectado (normal) |
| Reintentando | El servidor no responde; se reintenta cada 3 s |
| Iniciando video / Sin video | El encoder arranca / no logra producir imagen |

Los avisos se configuran en la misma página, en Avisos por Telegram (bot propio @orbi360_nvr_alertas_bot). Se envía un mensaje cuando un mosaico pasa más del tiempo configurado sin video o sin conexión, otro cuando se recupera, y otro si el video se reinicia 5 veces en una hora. El token se guarda con permisos 600 en /config/orbi360/telegram.json y la interfaz nunca lo muestra.

Si el token de un bot queda visible (por ejemplo en una captura), se reemplaza en @BotFather con /revoke.

## 12.10 Robustez del mosaico

- Cámara caída: su cuadro se muestra gris con el nombre y “SIN SEÑAL”; las demás siguen transmitiendo y se prueba cada 30 s si volvió.

- Vigilante: si el encoder deja de producir video 20 s, se reinicia; las pruebas de cámaras corren en paralelo (≈10 s sin imagen por reinicio).

- Reloj de salida: arranca en la hora del sistema en cada reinicio, para que el transcoder de destino nunca vea el tiempo retroceder.

- Envío parejo: la salida UDP hacia el relay SRT se reparte en el tiempo (1,3× el bitrate + 150 kbit/s), sin ráfagas por keyframe.

- Seguro contra torrentes: si la salida supera 4× el bitrate configurado durante 5 s, el encoder se reinicia.

- Reconexión SRT diaria: a las 04:00 (SRT_RECONNECT_AT, hora local del CT) el mosaico cierra su sesión SRT y abre una nueva, con un corte de ~3 s. Acota a menos de un día una sesión colgada en srt-mux (17.1). Para cambiarla o desactivarla: SRT_RECONNECT_AT="05:30" o "" en el .conf del mosaico.

Lección aprendida: los cambios del mosaico se prueban con ffmpeg 8 (como el del CT), no solo con el de Debian: el comportamiento de los tiempos cambió entre versiones.

# 13. Inteligencia artificial

La IA de Orbi360 NVR funciona en dos niveles: la detección de objetos, que decide qué se registra, y los enriquecimientos, que agregan información sobre lo detectado.

| Función | Qué hace | Dónde se configura | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Detección de objetos | Reconoce personas y autos en el stream secundario y crea los eventos | config.yml (detect, objects) | Activa (OpenVINO en la iGPU) |
| Búsqueda semántica | Buscar eventos por texto (“person walking”, “silver car”) o por similitud | Ajustes → Análisis avanzado | Activa (modelo jinav1, pequeño) |
| Reconocimiento facial | Asocia nombres a las caras registradas | Ajustes → Análisis avanzado | Disponible |
| Lectura de patentes | Lee patentes y permite avisos por vehículo conocido | Ajustes → Análisis avanzado | Disponible |
| Clasificación de aves y modelos propios | Especie de ave; modelos entrenados con imágenes propias | Ajustes → Análisis avanzado / Explorar | Disponible |
| IA generativa | Describe en texto lo ocurrido en cada evento | config.yml (genai) | Pendiente: requiere Gemini/OpenAI (envía imágenes a la nube) u Ollama en otro equipo con GPU |

## 13.1 Activar la detección

En Frigate 0.18 la detección viene apagada por defecto. Sin este bloque las cámaras graban, pero no se crean eventos y la búsqueda queda vacía:

detect:

enabled: true

objects:

track:

- person

- car

Las instalaciones nuevas lo traen desde la versión del instalador a21ce1c. Para comprobar que hay objetos registrados (en el CT):

curl -s 'http://127.0.0.1:5000/api/events?limit=10' | python3 -m json.tool | grep -E '"camera"|"label"'

## 13.2 Búsqueda semántica

- Ajustes → Análisis avanzado → Búsqueda semántica: habilitar, modelo jinav1, tamaño Pequeño, dispositivo vacío.

- Guardar. La primera vez descarga el modelo (unos cientos de MB).

- Solo se indexan los objetos nuevos; para los anteriores usar Re-indexar Ahora (usa toda la CPU un rato).

- Buscar en Explorar, de preferencia en inglés: person walking, white car, dog.

Una persona dentro de un auto, vista a través del vidrio, casi nunca se detecta. Para probar, caminar de pie frente a la cámara.

# 14. Software utilizado

| Software | Versión | Función | Licencia (aprox.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proxmox VE | 9.2 | Hipervisor del nodo | AGPL-3.0 |
| Debian (LXC) | 12 bookworm | Sistema del contenedor | Libre (DFSG) |
| Frigate NVR | 0.18.0 | Base de Orbi360 NVR | MIT (código) |
| Python | 3.11 | Aplicación principal | PSF |
| OpenVINO | 2025.4 runtime / 2026.4 conversión | Inferencia de IA en iGPU Intel | Apache-2.0 |
| TensorFlow Lite | — | Detector alternativo y audio | Apache-2.0 |
| OpenCV | 4.11 | Procesamiento de imágenes | Apache-2.0 |
| nginx + nginx-vod-module | 1.27.4 | Proxy web y reproducción de grabaciones | BSD-2 |
| go2rtc | 1.9.14 | Restream RTSP/WebRTC | MIT |
| ffmpeg | 5.1 / 7.0 / 8.1 (builds NickM-27) | Decodificación y grabación | LGPL/GPL |
| libva + driver Intel iHD | 2.22 / 23.1 | Aceleración de video VA-API | MIT |
| intel-opencl-icd | 22.43 | OpenCL para OpenVINO en GPU | MIT |
| sqlite + sqlite-vec | — | Base de datos y búsqueda vectorial | Dominio público / MIT-Apache |
| Node.js + React/Vite | 22 | Compilación de la interfaz web | MIT |
| systemd | (Debian 12) | Servicios orbi360-* | LGPL-2.1 |
| git / GitHub | — | Control de versiones y repositorio | GPL-2.0 / servicio |
| nmap, arp-scan | — | Descubrimiento de cámaras | NPSL / GPL-3.0 |
| Docker | — | Solo pruebas locales en la PC | Apache-2.0 |
| srt-tools | — | Mosaico SRT | MPL-2.0 |

# 15. Operación diaria

| Tarea | Comando (dentro del CT 241) |
| --- | --- |
| Ver estado | systemctl status orbi360-nvr orbi360-go2rtc orbi360-nginx |
| Ver logs en vivo | journalctl -u orbi360-nvr -f |
| Reiniciar el NVR | systemctl restart orbi360-nvr |
| Log de un servicio | tail -f /dev/shm/logs/<servicio>/current |
| Actualizar | Re-ejecutar el comando del instalador (sección 7) |
| Uso de disco de grabaciones | df -h /media/frigate |
| Escanear la red de cámaras | cd /opt/frigate && python3 -m frigate.orbi360.camlocator run |
| fps por cámara | curl -s http://127.0.0.1:5000/api/stats (campo camera_fps) |

## 15.1 Editar la configuración (siempre con respaldo)

- Hacer una copia con fecha.

- Editar el archivo.

- Reiniciar el servicio y revisar los logs.

- Si algo falla, restaurar la copia.

cp /config/config.yml /config/config.yml.$(date +%F-%H%M).bak

nano /config/config.yml

systemctl restart orbi360-nvr

journalctl -u orbi360-nvr -f

## 15.2 Vigilancia en Proxmox (en el nodo)

lvs                  # Data% del thin pool (no superar 80%)

pvesm status

pct status 241

# 16. Pendientes y próximos pasos

| # | Tarea | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir puerto SRT en el router | UDP del mosaico a publicar en el Fiberhome de Temuco, con contraseña generada, y DNS dinámico. |
| 2 | ffmpeg 8 en la detección | Con libva 2.22 instalada, quitar ffmpeg.path: "5.0" del config y validar (respaldo config.yml.bak-ff5). |
| 3 | Clave en el restream RTSP (8554) | Agregar usuario y clave al RTSP de go2rtc si nadie lo usa desde fuera. |
| 4 | Hora de las cámaras | Activar NTP en iCSee/XMEye: hay más de un minuto de diferencia entre cámaras. |
| 5 | Zonas, objetos y grabación | Zonas por cámara, objetos a detectar y días de retención según los 55 GB. |
| 6 | Clave admin | Cambiar la clave inicial de la interfaz. |
| 7 | Traducciones y detección ONVIF | Mejorar textos en español y probar puertos 80/8899/8000/2020 automáticamente. |
| 9 | Cámara Entrada | Revisar los reinicios de grabación (watchdog.entrada) mientras el mosaico usa su stream principal de 5 MP. |
| 10 | IA: siguientes pasos | Reconocimiento facial o de patentes, y decidir proveedor de IA generativa (nube u Ollama local). |
| 11 | Servidores Orbitv | El panel deja procesos ffmpeg sin cerrar al reiniciar un canal (orbisrt-02 pasó de 32 a 43); OrbiTx con carga alta. |
| 12 | IPs de los CT de Proxmox | Los CT tienen IP fija dentro del rango del DHCP del Fiberhome: moverlos fuera del rango o reservarlas cuando haya acceso al router (ver 10.4). |
| 13 | Pérdida UDP desde Temuco (~9 %) | Revisar la protección anti-DoS / “UDP flood” del Fiberhome; comparar enviando desde otra red (ver 17.3). |
| 14 | Salida Pieza Principal | No se ve en la red: revisar en el TP-Link (.31/.100) su modo y clientes; idealmente pasarlo a punto de acceso. Luego xmcam passwd/h264 y agregarla como la Garaje. |
| 16 | Garaje | Grabada sin audio desde el 12/10: confirmar en el día que NRestarts no sube. |
| 18 | Pieza Principal | Desactivada (apagada). Al encenderla, el localizador avisa; reactivar con enabled: true. |
| 19 | Equipo para clientes | Comprar y probar el mini PC del escenario 1 (sección 18) antes de ofrecerlo. |
| 17 | EZVIZ (.19) | Sin RTSP local en su firmware; solo se podría con EZVIZ Studio si el modelo lo permite. |
| 15 | Mejoras en Orbitv | Vigilantes en srt-mux y OrbiTx (sección 17), a acordar con Jorge Garay. |

# 17. Mejoras propuestas para la plataforma Orbitv

Durante la puesta en marcha del canal de cámaras en MiraME aparecieron dos fallas en los servidores de Orbitv que no dependen de Orbi360 y afectan a cualquier canal. Se documentan con su evidencia para decidirlas con Jorge Garay. Cadena: Orbi360 NVR → srt-mux (orbisrt-01) → OrbiTx (transcodificación) → OrbiOrigin → CDN → MiraME.

## 17.1 srt-mux: sesión “conectada” sin entregar datos

Síntoma: después de una reconexión del emisor o de un reinicio del canal en el panel, la entrada queda “conectada” pero el canal recibe 0 kbit/s. srt-mux sigue confirmando los paquetes (ACK), así que el emisor no detecta nada.

| Fecha | Disparador | Duración |
| --- | --- | --- |
| 04/10 | Reinicio del canal CCTV1 en el panel | Horas (44 clientes “colgados” en la salida) |
| 05/10 09:20 | Reconexión instantánea del emisor | Horas, hasta reiniciar el mosaico |
| 07/10 10:21 | Reconexión instantánea del emisor | 89 s |

Evidencia: con tcpdump en orbisrt-01 llegaban los paquetes de video desde Temuco y srt-mux respondía con ACK de 44 bytes, mientras el canal marcaba 0. Reiniciar el emisor (sesión nueva) lo resolvía siempre.

Causa probable (multiportsrt/src/main.rs): en recv_loop, ante SRT_ETIMEOUT se hace continue sin límite. Si libsrt no entrega datos a la aplicación (el bug de libsrt 1.4.4 que el propio código documenta, o una sesión anterior que no expira), la sesión queda abierta para siempre. Además, listen_ingress cierra el listener tras el primer accept, por lo que una reconexión no puede reemplazar limpiamente a la sesión anterior.

Por qué el emisor no puede detectarlo (simulación del 11/10): con srt-live-transmit 1.5.1 se comparó un receptor sano con uno que mantiene la conexión pero dejó de leer. Las estadísticas del emisor fueron idénticas: ~200 paquetes por reporte, 0 perdidos, 0 descartados, 0 retransmitidos, 1 ms de buffer, RTT 0,1 ms. libsrt del servidor sigue confirmando aunque la aplicación no lea. Por eso el vigilante tiene que estar en srt-mux; en Orbi360 solo se puede acotar (reconexión diaria, 4e4332d).

Repetición del 11/10: CCTV2 en “Conectando” con 0 kbps mientras el mosaico llevaba 2 días “conectado”; se resolvió reiniciando el mosaico.

Propuesta:

- Vigilante en recv_loop: si pasan N segundos sin entregar datos (configurable en [global], por ejemplo ingress_stall_ms = 8000), cerrar la sesión y volver a escuchar, con log y métrica.

- Opcional: mantener el listener abierto para que una conexión nueva reemplace a la anterior.

- Probar primero en orbisrt-01 (sin canales de producción) y después pasar a orbisrt-02.

## 17.2 OrbiTx: transcodificador vivo pero sin producir video

Síntoma (07/10): el canal “39. CCTV” quedó cargando en MiraME. orbisrt-01 seguía recibiendo la señal (3,2 Mbit/s), pero entregaba solo 1 Mbit/s a 1 cliente: OrbiTx había dejado de tomarla. Reiniciar el canal en OrbiTx lo resolvió de inmediato.

Causa probable: ante un “salto” de la fuente (reinicio del encoder del mosaico o reconexión SRT), el ffmpeg de OrbiTx, que corre con -reinit_filter 0 y decodificación -hwaccel cuda, a veces no se recupera: sigue vivo, sin errores y sin entregar cuadros, por lo que nadie lo reinicia.

Propuesta: un vigilante por canal en OrbiTx. Su ffmpeg ya escribe un archivo -progress; si ese progreso no avanza durante 15 a 20 segundos, reiniciar el canal automáticamente (es la misma técnica que usa el mosaico de Orbi360). Protege a todos los canales de MiraME.

Para confirmarlo la próxima vez, antes de reiniciar el canal, en OrbiTxcode:

ps -eo pid,etimes,pcpu,args | grep '[f]fmpeg' | grep -E '10068|10069' | cut -c1-120

Un proceso con CPU cercana a 0 y horas de antigüedad confirma que quedó vivo pero trabado.

## 17.3 Pérdida de paquetes desde Temuco

| Señal | Bitrate | Pérdida recuperada por SRT |
| --- | --- | --- |
| Canal del Senado | 10 Mbit/s | 0,39 % |
| CCTV1 / CCTV2 (Temuco), antes del envío parejo | 2 Mbit/s | 11,4 % |
| CCTV1 / CCTV2 (Temuco), con envío parejo | 2 Mbit/s | ≈ 9 % |

Descartado: red local (cable a 1 Gbit/s full duplex, 0 errores), subida (plan 900/600, 15 Mbit/s en uso), ping a Internet (0 %), ruta (mtr limpio), y buffers UDP de orbisrt-01 y del CT (sin descartes nuevos). La pérdida es específica del tramo Temuco → datacenter: la sospecha principal es la protección anti-DoS / “UDP flood” del router Fiberhome. Mientras tanto, la latencia de 4000 ms en los mosaicos da margen suficiente (SLA 100 %).

# 18. Dimensionamiento de hardware

Se definió el equipo para dos escenarios de cliente. La base es una medición real del laboratorio el 12/10/2026, con el NVR ya estable (5 cámaras y 2 mosaicos, CT limitado a 4 hilos de un i5-1145G7):

| Recurso | Medido |
| --- | --- |
| RAM | 2,4 GB de 8 |
| GPU Iris Xe | 23 % (detección 16 %, decodificación 7 %) |
| Inferencia OpenVINO | 6,5 ms por cuadro |
| ffmpeg | 25–50 MB por cámara; 150 y 365 MB los mosaicos |
| Carga de CPU | ~2,6 de 4 hilos |

## 18.1 Escenarios

|  | Escenario 1 | Escenario 2 |
| --- | --- | --- |
| Cámaras / mosaicos | 4 / 2 (hasta 4 cámaras cada uno, pueden repetirse) | 8 / 2 (hasta 8 cámaras cada uno) |
| CPU | Intel N150 (N100): la más económica que funciona. Con más margen: N305 o i3-1215U | Core i5-12500H / i5-1240P / i5-1340P (Iris Xe 80 EU). Alternativa más justa: i5-12450H (UHD 48 EU) |
| GPU estimada | ~60 % de una UHD 24 EU; inferencia ~15 ms | ~45 % de una Iris Xe; inferencia ~7 ms |
| RAM | 16 GB | 16 GB en dos módulos (doble canal: la Iris Xe lo necesita) |
| Disco (7 días) | 512 GB NVMe único: solo alertas IA ≈ 12 GB; por movimiento ≈ 30 GB. Continuo: 1 TB | 512 GB NVMe único: solo alertas IA ≈ 24 GB; por movimiento ≈ 60 GB. Continuo: + 2 TB |
| Red | Gigabit; WiFi aceptable | Gigabit; cablear/PoE las cámaras con peor señal |
| Subida a Internet | ≈ 7 Mbit/s | ≈ 10 Mbit/s |
| Precio referencial (Chile) | CLP 250.000 – 430.000 | CLP 450.000 – 650.000 estimado (+ disco 2 TB solo para grabación continua) |
| Respaldo | UPS pequeña | UPS pequeña |

## 18.2 Criterios

- Gráfica integrada Intel (Quick Sync / VA-API) obligatoria: decodifica las cámaras, codifica los mosaicos y corre OpenVINO. Sin ella todo cae en la CPU y el equipo necesario es varias veces mayor.

- Escenario 1: el límite es la GPU. Un N150 tiene ~⅓ de la GPU del laboratorio y para 4 cámaras le alcanza; 8 GB de RAM funcionan, pero 16 GB dejan margen para la búsqueda semántica.

- Escenario 2: los mosaicos 3×3 decodifican hasta 8 streams cada uno y componen 1080p: más núcleos y una Iris Xe. Con un solo módulo de RAM la Iris Xe funciona como una UHD (más lenta).

- Disco: GB = cámaras × Mbit/s × 86.400 ÷ 8 ÷ 1000 × días × % del día grabado (hoja “Calculadora disco” del Excel de KPIs).

## 18.4 Disco según el modo de grabación

Se recomienda guardar 7 días solo de las alertas de IA (personas, autos, intrusos) con 5 s antes y después de cada una. Medido en el laboratorio durante 7 días: las alertas ocupan 0,2–0,3 % del día por cámara y la grabación por movimiento 0,3–1,6 GB por día por cámara. Con margen (2 % y 5 % del día) para sitios con más tránsito:

| Escenario | A. Solo alertas IA | B. Por movimiento | C. Continuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 · 4 cámaras | ≈ 12 GB | ≈ 30 GB | ≈ 600 GB |
| 2 · 8 cámaras | ≈ 24 GB | ≈ 60 GB | ≈ 1,2 TB |
| Disco | 512 GB (incluido) | 512 GB (incluido) | 1 TB / 2 TB adicional |

Configuración del modo A en config.yml:

record:

enabled: true

continuous:

days: 0          # sin grabación continua

motion:

days: 0          # sin grabación por solo movimiento

alerts:

retain:

days: 7

mode: active_objects

detections:

retain:

days: 7

mode: active_objects

- Cámaras iCSee nuevas (DVRIP): grabarlas sin audio (10.5) vale para cualquier equipo.

## 18.3 Modelos de referencia

Precios vistos el 12/10/2026; cambian a diario y deben verificarse al comprar, incluyendo IVA, envío y garantía local.

| Modelo | Configuración | Precio visto | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| Bmax B4 Turbo | N150 · 16 GB · 512 GB | CLP 253.493 en oferta (lista 389.990) | Mercado Libre Chile |
| PELADN Wi-8 | N150 · 16 GB · 512 GB | CLP 279.990 | Falabella (marketplace) |
| Machenike N TL24 | N150 · 16 GB · 512 GB | CLP 289.990 (agotado) | Bookcomputer.cl |
| GMKtec M3 Plus | N150 · 16 GB · 512 GB | CLP ~430.000 | Mercado Libre Chile |
| BRENUC N9N Pro | N305 · 16 GB · 512 GB | USD 319–359 | Newegg / Walmart (EE. UU.) |
| ACEMAGIC AD15 | i5-12450H · 16 GB · 512 GB | USD 359 | Tienda oficial (EE. UU.) |
| Blackview MP200 | i5-12450H · 16 GB · 512 GB | EUR 425 | PcComponentes (España) |
| GEEKOM IT12 / Beelink SEi12 | i5-12450H o i5-12500H · 16 GB · 512 GB | EUR 474 (IT12) | PcComponentes; preferir i5-12500H |

Recomendación: comprar un equipo del escenario 1 y probarlo con 4 cámaras y 2 mosaicos durante una semana (GPU, inferencia, RAM y NRestarts, con los KPI del Excel) antes de ofrecerlo a clientes.